arvid

# Tidrapport Arvid Sigvardsson
Datum	Aktivitet	Nedlagd tid	Kommentar eller resultat
2017-03-28	Introduktion till projektet	8	Gruppindelning och info om uppgift
2017-03-30	Föreläsning iterativ mjukvaruutveckling	4
2017-03-30	Gruppseminarium projektplanering	4	Första version av ganttdiagram etc
2017-03-31
2017-04-03	Brainstorming och idegenerering	3	Se kronologisk journal…
2017-04-03	Research på olika metoder	3
2017-04-04	Handledningsmöte	2	mötesanteckningar
2017-04-04	Arbete med lösningsalternativ och research	5
2017-04-05	Planering	7	Planeringsdokument i M1
2017-04-07
2017-04-10
2017-04-11
2017-04-12
2017-04-17	Arbete med koordinatmappning i python	2	filen coordmapping.py i kodrepot
2017-04-17	Första Fälttest Niagara	5	anteckningar
2017-04-18
2017-04-19
2017-04-21
2017-04-22	Konstruktion av kamerarigg	2
2017-04-23	Fälttest Niagara	4
2017-04-24	Arbete med dagbok och milstolpar	4
2017-04-25	Föreläsning om testning	3
2017-04-25	Seminarieuppgift om testning	4	Kravspecifikation och testdokument i rapporten
2017-04-27	Arbete med rapporten	3
2017-04-28
2017-05-02	Experimenterande med signalgenerering	7
2017-05-03	Gick igenom matematiken bakom homography	4
2017-05-04	Förberedelser inför fälttest 3 niagara	4
2017-05-04	Omimplementering av koordinatmappning	3	coordmapping.py, commiten taggad homography
2017-05-05	Jobbat med geometrin för koordinatmappning	3	Klar. Resultat i filen coordmapping.python
2017-05-05	Fälttest 3 Niagara	4
2017-05-08	Planering	3	Uppdaterat ganttdiagram
2017-05-08	Research kring barrel distortion eliminering	4	ATT GÖRA! Lägga till referenser
2017-05-09	Praktiskt eliminera distortion	7	removedistortion i coordmapping.py
2017-05-10	Fälttest 4 Niagara	7
2017-05-11	Arbete med egengjord spi	3	Inga resultat, gick inte att programmera uno
2017-05-12	Arbete med kompensation av uppmätt fel	3	Delvis bra resultat, i coordmapping.py
2017-05-12	Fälttest 5 Niagara	4	Konstaterade att kompensationen inte är helt rätt
2017-05-14	Arbete med rapporten	5	Inlämning M3, beskrivning av system
2017-05-15	Sammanställer arbetet med koordinatmappning	7	Dokumentet Koordinatmappning i dagboken
2017-05-16
2017-05-18
2017-05-19
2017-05-22	Förberedelser inför demodag	7	Vårt system fungerar, integrationen sämre…
2017-05-23	Demodag Niagara	8	Resultat bra för vår del…
2017-05-25	Arbete med rapporten	8	Stycket i koordinatmappning i genomförande
2017-05-26	Arbete med rapporten	8	Renskrivning av hela rapporten
2017-05-28	Arbete med dagbok inför inlämning	10	Den inlämnade dagboken
		172